Formation métiers du TP

**Formation Préparation   
et Suivi de Chantier TP**

Formation Initiale

RMESS.008

Une image contenant texte, Police, logo, Graphique

Description générée automatiquement

**OBJECTIFS**

Une image contenant texte, Police, Graphique, logo

Description générée automatiquement

* + Les points de contrôle et jalons clés du planning
  + La gestion du budget consommable
* **Le rendement financier du chantier :**
  + La notion d’étude et de contre étude
  + Les temps unitaires et les coûts (hommes, matériel, matériaux…)
  + Le budget prévisionnel
  + Calculs de rendements journaliers
  + Anticiper les besoins en matériels, main-d’œuvre et consommable
  + Le coût d’un manque d’anticipation et les « coûts cachés »
* **La transmission (en amont, en aval) :**
  + Analyser des écarts avec les objectifs fixés et les justifier
  + Formaliser l’ordonnancement des tâches à son équipe
  + Identifier les incidents ou dysfonctionnements
  + Signaler toute anomalie à son hiérarchique
* **Qualité (la vision 360° du manager de chantier) :**
  + Les DTU, Guides techniques, normes
  + La conformité des matériaux à la livraison
  + L’interprétation des essais, des contrôles qualité
  + Les règles de stockage des matériaux
  + Les points d’autocontrôle
  + Le PAQ
* **Démarche prévention (la vision 360° du manager de chantier)**
* **La synthèse des points clés de l’organisation d’un chantier (notre méthode des 5M)**

**CONTENU**

* Quantifier et ordonnancer des tâches
* Réaliser un suivi de chantier, anticiper ses besoins matériels, matériaux,   
  main-d’œuvre...
* Gérer un budget de chantier
* Réaliser une transmission et un rapport de chantier
* **Les pièces incontournables du chantier :**
  + CCTP, mode opératoire
  + PGCSPS, Plan de prévention, Plan de signalisation
  + DTU, Norme
  + Arrêté de circulation
  + Récépissé de DICT
  + PAQ
* **Planning et rendements:**
  + La quantification des tâches par poste et par jour
  + Les besoins matériels et matériaux pour son équipe
  + L’affectation du matériel au fil de l’avancement
  + La planification des commandes et des livraisons
  + Pointage des BL, approvisionnements
  + Les écarts entre le prévisionnel VS le réalisé (au quotidien) et le réajustement du planning

PROFIL DU FORMATEUR : Raphaël Messner  
Une expérience de 20 années dans les Travaux publics, dont 15 années dans la conduite de travaux de canalisation.

CONTACT : [contact@ftira.fr](mailto:contact@ftira.fr) / 04 74 59 52 09  
FORMATION ORGANISEE SELON LES IMPERATIFS CLIENTS  
Possibilité d’accessibilité aux personnes en situation d’handicap

21H – De 2 à 8 personnes  
PUBLIC CONCERNÉ : Chef d’équipe, chef de chantier.  
PRÉREQUIS : Expérience professionnelle de 3 ans minimum au poste d’encadrant de chantier.  
PÉDAGOGIE : Diaporama / Participative  
SUIVI ET ÉVALUATION : Lors de la pratique et QCM